# Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида «Золотая рыбка» с.Быковский МО

«Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Индекс 678412 с.Быковский                                                                                                                    ИНН 1406004103  КПП 140601001

Булунский улус, РС(Я)						                       ОГРН  1031400266952

Тел. / факс: (8)411-67-25-124		                                                                                         л/счет  209900Ц4781  УФК  по  РС (Я)  администрации   МО  Булунский  улус (район)

РС (Я)   (МБДОУ «Золотая  рыбка»)

р/счет  40701810798051000307   ГРКЦ  НБ  Республики  Саха (Якутия)

Банка  России   г.Якутск

# ПРИКАЗ

От  26  мая  2015 года                                                                                          № 40 – ОД

# Об утверждении плана мероприятий

по внедрению информационных систем

«Сетевой город. Образование»,

«Е-услуги. Образование» в ДОУ  «Золотая  рыбка»

В целях формирования единого информационно-образовательного пространства системы образования Республики Саха(Якутия)

# ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий на 2015 год по внедрению информационных систем «Сетевой город. Образование» (ИС СГО),  «Е-услуги. Образование» (ИС Е-Услуги) в ДОУ «Золотая  рыбка»  согласно приложению №1

- Утвердить рабочую группу по внедрению информационных систем АИС «СГО», ИС «Е-услуги» с распределением обязанностей:

- Координатор АС «СГО» -  А.В.Генерова, заведующая;

- Сетевой воспитатель – воспитатели групп;

- Специалист по кадрам -  С.В.Иванова воспитатель;

- Сетевой бухгалтер -  Н.В.Корякина, бухгалтер;

- Представитель родительского комитета для обеспечения связи с родителями  - Е.Н.Смбарова.

3. Рабочей группе в срок до 01.09.2015г. обеспечить готовность образовательного учреждения к полному внедрению ИС СГО с 1 сентября 2015г.

4. Утвердить Положение о внедрении дошкольного модуля АИС СГО в ДОУ «Золотая  рыбка».

5. Утвержденное Положение считать основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок внедрения АИС, порядок окончания и начала этапов внедрения АИС, кадровый состав процедуры внедрения АИС, порядок использования АИС.

6. Ответственность за достоверность данных АИС «СГО», ИС «Е-услуги» и контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

# Заведующая МБДОУ

«Золотая  рыбка»                                                             А.В.Генерова

Приложение №1

# План мероприятий по внедрению в МБДОУ «Золотая  рыбка»  с.Быковский

информационной системы

«Сетевой город. Образование» в 2015 году

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Внедрение дошкольного модуля АИС СГО |
| 1 этап |
|  | Разработка и утверждение плана работы по внедрению дошкольного модуля | До 01.02.2015 г. | Заведующая ДОУ |
|  | Разработка и принятие нормативных документов: - приказ о внедрении ИС «СГО»; - положение о внедрении дошкольного модуля АИС СГО в ДОУ. | До 01.02.2015 г. | Заведующая ДОУ |
|  | Размещение на сайте ДОУ локальных актов по внедрению АИС СГО. | До 01.02.2015 | Заведующая ДОУ |
|  | Инструктивные совещания с должностными лицами, ответственными за наполнение и ведение разделов АС СГО | До 01.02.2015 г. | Заведующая ДОУ |
|  | Ввод основных данных в «Мастере ввода данных»: Создание учебного года; Создание списка сотрудников; Создание списка предметов, преподаваемых в ДОУ; Создание профилей (специализаций) учебного плана; Предельные нагрузки учебного плана; Определение предметов, преподаваемых в каждой группе; Создание и редактирование групп | До 15.01.2015 г. | заведующая ДОУ, зам. руководителя, делопроизводитель |
| 2 этап |
|  | Наполнение информацией дошкольного модуля: ввод списков воспитанников и родителей; ведение книги движения воспитанников; ввод предметов; ввод учебного плана; просмотр отчетов; переход на следующий учебный год (работа c несколькими учебными годами. Закрытие учебного года. Копирование данных в новый учебный год). | До 01.07.2015 г. | заведующая ДОУ, зам. руководителя, |
| 3 этап |
|  | Полное внедрение дошкольного модуля ввод календарно-тематического планирования; ввод и ведение расписания; работа в журнале (раздел «Родительская плата», посещаемость); общение и совместная работа в системе (доска объявлений, почта, форум; хранилище документов ОУ; каталог ресурсов ОУ; портфолио) | До 01.09.15 г. | заведующая ДОУ, ответственный Иванова С.В., бухгалтер, воспитатели групп |
|  | Проведение разъяснительной работы среди родителей | Сентябрь, октябрь | Ответственный Иванова С.В. |
|  | Организация дистанционного доступа родителей | С 01.11.2015 г. | заведующая ДОУ, ответственный Иванова С.В. |
|  | Мониторинг ввода данных | В течение года | заведующая ДОУ, ответственный Иванова С.В. |